План розвитку закладу охорони здоров’я з пріоритетом на 5 років

Назва закладу охорони здоров’я: КНПЛОР Клінічний центр дитячої медицини

Юридична адреса: Адреса: Україна, 79008, місто Львів, вулиця Лисенка, будинок 31

Код ЄДРПОУ: 01996728

| № з/п | Заходи |  | Адреса, за якою плануються заходи | Запланована вартість робіт | Термін виконання (роки) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Створення нових напрямків/нових відділень | 1. Дитяча нейрохірургія та нейрофізіологія 2. Нейрохірургічний та спеціалізований операційний блок 3. Центр реабілітації та паліативної допомоги 3. Центр ментального здоров’я, фізичної та психологічної реабілітації | Дністерська, 27 Дністерська, 27 Лікарська, 3 Дністерська, 27 | 20 млн грн 50 млн грн 150 млн грн 1 млрд грн | X X | X X X | X X | X | X |
| 2. | Медико-технічне забезпечення (придбання ключового обладнання) | 1.Магнітно-резонансний томограф 2. Нейронавігаційна система 3.Наркозний апарат експертного класу – 4 шт | Дністерська, 27 Дністерська, 27 Дністерська, 27 | 50 млн грн 42 млн грн 20 млн грн | X X X | X X |  |  |  |
| 3. | Ремонтні роботи | 1.Поточні ремонти Клініка дитячої онкології Клініка орфанної патології Школа супергероїв ЗУЦ Школа супергерої Охм Клініка нефролології Клініка муковісцидозу Клініка дитячої неврології Клініка спеціалізованої хірургії Клініка оториноларингології Клініка раннього дитинства Клініка невідкладної хірургії Стаціонар реабілітації 2.Капітальні ремонти Травматологія та ортопедія Клініка спеціалізованої педіатрії/імунології/ревматології Клініка психічного здоров’я Лабораторія клініко-діагностична - | Дністерська, 27 Дністерська, 27 Дністерська, 27 Лисенка 31 Дністерська, 27 Дністерська, 27 Дністерська, 27 Дністерська, 27 Лисенка 31 Лисенка 31 Лисенка 31 Лисенка 31 Лисенка 31 Дністерська, 27 Дністерська, 27 Дністерська, 27 | БК - благодійні 3 млн грн (БК) 8 млн грн (БК) БК БК 3 млн грн (БК) 5 млн грн (БК) 500 тис грн 500 тис грн БК БК БК 1 млн грн 20 млн грн 20 млн грн БК 15 млн грн | X X X X X X X X X X X X X X X X | X X |  |  |  |
| 4. | Забезпечення в повному обсязі доступності для осіб з інвалідністю | 1. Облаштування хідників та з’їздів з них на території 2. Переоблаштування окремих санвузлів | Лисенка 31 Дністерська, 27 Лисенка 31 Дністерська, 27 | 3 млн грн 1.5 млн грн | X X |  |  |  |  |
| 5. | Безпека: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Електро-, водо-, тепломережі | 1.Капітальний ремонт окремих елементів електромереж. | Дністерська, 27 | В процесі розрахунку |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Капітальний ремонт водомереж з підключенням альтернативного джерела | Дністерська, 27 | В процесі розрахунку 3-4 млн грн | X | X |  |  |  |
|  |  | 1.Капітальний ремонт тепломереж з підключенням альтернативного джерела | Дністерська, 27 | В процесі розрахунку |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Ліфтове господарство | Поточне обслуговування На даний момент ліфтове господарство не потребує капітальних змін | Дністерська 27 8 ліфтів Лисенка 31 2 ліфти |  | X | X |  |  |  |
| 5.3. | Пожежна безпека | 1.Монтаж автоматичної пожежної сигналізації. 2.Модернізація системи пожежного водопостачання. | Дністерська, 27 Лисенка 31 Дністерська 27 | В процесі розрахунку В процесі розрахунку | X | X |  |  |  |
| 5.4. | Укриття | 1.Поточні ремонти - 2.Капітальні ремонти - | Лисенка 31 Дністерська, 27 Дністерська 27 | 1.2 млн грн В процесі розрахунку | X X | X |  |  |  |
| 6. | Впровадження енергозберігаючих технологій | Корпуси на вул. Дністерська 27 та Лисенка 31 – проведено капремонт фасадів та вікон 4.Модернізація опалення | Дністерська, 27 | В процесі розрахунку | X | X |  |  |  |
| 7. | Автономність | 1.Альтернативне водопостачання (свердловини). 2.Альтернативне теплопостачання (котельня) | Дністерська, 27 Дністерська, 27 | 5 млн грн 15 млн грн | X X |  |  |  |  |
| 8. | Облаштування громадського простору | - Паркувальні простори - Поточний ремонт доріг та хідників | Лисенка 31 Дністерська, 27 Лисенка 31 Дністерська, 27 | 500 тис грн 1 млн грн | X X | X |  |  |  |

9. Економічне обгрунтування пунктів 1, 2, 3, 6.

Створення вказаних напрямів та отримання обладнання є необхідним для

а) відповідності статусу надкластерної дитячої лікарні;

б) контрактування ПМГ;

в) можливості надання платних послуг

г) проведення клінічних досліджень

д) реалізації обласних та державних закупівель

е) грантових та благодійних проектів

Пункт Б

Згідно аналізу 2023 та 9 місяців 2024 року фактичних отриманих коштів КНПЛОР Клінічний центр дитячої медицини та приєднаного закладу КНПЛОР ЗУСДМЦ прораховано очікуваний контракт ПМГ 2025 з НСЗУ за відповідними пакетами, які передбачатимуть надання послуг у вищевказаних відділеннях за нижче вказаними напрямами:

Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах

Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям

Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям

Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворим, протягом перших трьох років життя

Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах

Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах

Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах

Сума очікуваного контракту КЦДМ 2025 за вказаними пакетами ПМГ  з урахуванням коефіцієнтів складності, кількості пацієнтів становить понад 290 млн грн

Пункт В

Згідно аналізу 2023 та 9 місяців 2024 року фактичних отриманих коштів за платні послуги, зокрема згідно постанови 309 КМУ КНПЛОР Клінічний центр дитячої медицини та приєднаного закладу КНПЛОР ЗУСДМЦ – очікувана сума становить понад 18 млн грн

Пункт Г

Згідно актуальних контрактів та динаміки надходжень – частка клінічних досліджень не є суттєвою.

Пункт Д

Згідно аналізу Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області за 2024 рік на 2025 рік очікується підтримка вказаних напрямів шляхом придбання ключових медикаментів та засобів медичного призначення на суму близько 200 млн грн, з яких 60% - держзакупівлі

Пункт Е

Згідно аналізу 2023 та 9 місяців 2024 року фактичних отриманих ресурсів із благодійних проєктів, спрямованих на лікування важкохворих дітей – очікуване фінансування ключових напрямів лікарні за рахунок благодійної допомоги у вигляді придбання ключових медикаментів, обладнання, надання грантової допомоги персоналу та поставки засобів медичного призначення становить понад 120 млн грн на рік.

Інформація

щодо необхідності проведення ремонтних робіт

у розрізі поверхів по кожному корпусу ЗОЗ

- Назва закладу охорони здоров’я КНПЛОР Клінічний центр дитячої медицини

- Юридична адреса Адреса: Україна, 79008, місто Львів, вулиця Лисенка, будинок 31

- Назва корпусу та адреса. Структурний підрозділ «Лікарня ОХМАТДИТ», Лисенка,31

- Поповерховий план корпусу з вказанням назви структурного підрозділу розташованого у ньому.

- Інформація у розрізі кожного поверху про структурні підрозділи у яких проведені ремонтні роботи та про структурні підрозділи у яких необхідно проводити ремонтні роботи (з розбивкою на капітальні та поточні).

| Поверх | Підрозділ | Ремонтні роботи та статус |
| --- | --- | --- |
| 0 | Приймальне відділення | Поточний ремонт проведено 2022 – власні надходження |
| 0 | Укриття (подвійне призначення) | Поточний ремонт проведено 2022 – власні надходження, потребує поточного ремонту 2025 |
| 0 | Кабінет КТ | Капітальний ремонт триває 2023-2024 – обласні кошти |
| 1 | Адміністративна частина | Поточний ремонт розпочато 2024-2025 власні надходження |
| 1 | Реанімація | Потреба поточного ремонту 2025 |
| 1 | Діагностика | Потреба поточного ремонту 2026 |
| 1 | Лабораторія | Потреба поточного ремонту 2026 |
| 2 | Клініка невідкладної хірургії | Поточний ремонт 2023-2024 благодійні кошти |
| 2 | Клініка травматології та нейроортопедії | Потребує капітального ремонту 2025 – обласні кошти |
| 2 | Клініка торакальної хірургії урології | Частковий поточний ремонт 2023 благодійні кошти Потребує поточного ремонту 2025 |
| 2-3 | Операційний блок | Капітальний ремонт 2020-2021 транскордонний проєкт Поточний ремонт 2021-2022 благодійні кошти |
| 3 | Клініка невідкладної та малоінвазивної хірургії | Поточний ремонт 2023-2024 благодійні кошти |
| 3 | Клініка оториноларингології | Триває поточний ремонт 2024-2025 благодійні кошти |
| 4 | Реанімація новонароджених | Не потребує ремонту |
| 4 | Клініка захворювань раннього віку | Триває поточний ремонт 2024-2025 благодійні кошти |
| 4 | Приміщення кафедри пропедевтики педіатрії | Релокація у приміщення, звільнене Інститутом генетики та капітальний ремонт 2025 зі створення сімейного простору – благодійні кошти |
| 5 | Багатопрофільна клініка педіатрії | Поточний ремонт 2022. Потреба поточного ремонту 2025 |
| 5 | Центр реабілітації (амб) | Поточний ремонт 2022 Не потребує ремонту. |
| 5 | Стаціонар реабілітації | Потреба поточного ремонту 2025 |
| 5 | Школа супергероїв | Триває капремонт 2024-2025 |

Інформація

щодо необхідності проведення ремонтних робіт

у розрізі поверхів по кожному корпусу ЗОЗ

- Назва закладу охорони здоров’я  КНПЛОР Клінічний центр дитячої медицини

- Юридична адреса Адреса: Україна, 79008, місто Львів, вулиця Лисенка, будинок 31

- Назва корпусу та адреса. Структурний підрозділ «Західноукраїнський спеціалізований центр», Дністерська, 27

- Поповерховий план корпусу з вказанням назви структурного підрозділу розташованого у ньому.

- Інформація у розрізі кожного поверху про структурні підрозділи у яких проведені ремонтні роботи та про структурні підрозділи у яких необхідно проводити ремонтні роботи (з розбивкою на капітальні та поточні).

| Поверх | Підрозділ | Ремонтні роботи та статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | Облаштування корпусу Дністерська 27 у контексті проекту баклабораторії – Поточний ремонт дашка над входом в стаціонар ЗУСЦ Капітальний ремонт сходів та майданчика ЗУСДМЦ Капітальний ремонт пандуса ЗУСДМЦ Капітальний ремонт прибудинкової території Капітальний ремонт вхідної групи Капітальний ремонт підпірної стіни ЗУЦ | Тривають 2024 - обласні кошти, власні кошти |
| -1 | Укриття | Поточні ремонти 2022-2023. Потребує поточного ремонту 2025 – обласні кошти. |
| -1 | Стерилізаційна | Потребує поточного ремонту 2025 - – власні надходження |
| -1 | Склади | Потребує поточного ремонту 2025 - – власні надходження |
| -1 | Баклабораторія | Завершено капремонт 2024 - благодійні |
| 0 | Клініка нефрології | Триває поточний ремонт 2024 - благодійні |
| 0 | Приймальне відділення | Триває поточний ремонт 2023-2024 - благодійні |
| 0-1-2 | Клініка психічного здоров’я | Поточний ремонт проведено 2022 – обл проєкт, потребує капремонту 2025-2026 |
| 1 | Кабінет КТ | Капітальний ремонт проведено 2023 – благодійні |
| 1 | Клініка нейрохірургії | Потребує капремонту 2025-2026 – обл кошти, благодійні |
| 1 | Діагностика | Поточний ремонт 2025 |
| 2 | Адміністративна частина | Поточний ремонт 2023-2024 власні надходження |
| 2 | Відділення гематології | Не потребує ремонту |
| 2 | Клініка онкології амбулаторний простір | Капремонт 2023 - власні надходження, благодійні |
| 2 | Клініка неврології | Потреба поточного ремонту 2025 |
| 2 | Школа супергероїв | Триває капремонт 2024-2025 |
| 3 | Клініка спец педіатрії, імунології, ревматології | Потреба капремонту 2025-2026 |
| 3 | Діагностика | Потреба поточного ремонту 2025 |
| 3 | Лабораторія | Потреба капремонту 2025 - 2026 |
| 4 | Клініка орфанної педіатрії | Потреба поточного ремонту 2025 благодійні кошти |
| 4 | Клініка муковісцидозу | Потреба поточного ремонту 2025 благодійні кошти |
| 5 | Клініка дит онкології | Потреба поточного ремонту 2024-2025 благодійні кошти |
| 6-7(техн) | Реанімація | Проведення капітального ремонту 2024- 2025 – обласні кошти |
| 8 | Нейрохірургічний та спеціалізований операційний блок | Створення проекту та капремонт 2025-2026 - благодійні |
| 6 | Клініка спеціалізованої хірургії та Операційний блок | Поточний ремонт 2024 власні кошти |
| 3 | Клініка комплексної реабілітації (амб) | Поточний ремонт 2025 |